# Actas de Reuniones - App de Gestión de Vehículos PepsiCo

Integrantes del equipo: Nicolás León, Benjamín Bravo, Fernando Peñaloza

## Acta N°1 – Reunión Inicial del Proyecto

Fecha: 10 de septiembre de 2025
Lugar: Reunión virtual por Microsoft Teams
Duración: 1 hora

### Objetivo de la reunión

Dar inicio formal al proyecto 'App de Gestión de Vehículos PepsiCo', definiendo objetivos generales, alcance, roles del equipo y metodología de trabajo.

### Temas tratados

- Revisión del documento de definición del proyecto APT.
- Asignación de roles: Nicolás (Líder de Proyecto, Backend), Benjamín (Desarrollo Frontend, Base de Datos)
- Selección de herramientas: Visual Studio Code, Expo, Firebase, GitHub.
- Confirmación de metodología Scrum y estructura de sprints.

### Acuerdos y compromisos

- Crear repositorio GitHub del proyecto.
- Diseñar mockups y estructura de carpetas en VS Code.
- Realizar levantamiento inicial de requerimientos y flujos de usuario.

### Conclusiones

Se establece una planificación de 3 sprints de dos semanas cada uno. La reunión fue productiva y marcó un inicio claro y organizado del proyecto.

### Firmas

__________________________     __________________________    
Nicolás León                         Benjamín Bravo

## Acta N°2 – Reunión de Avance del Proyecto

Fecha: 8 de octubre de 2025
Lugar: Reunión virtual por Microsoft Teams
Duración: 1 hora

### Objetivo de la reunión

Evaluar el avance del desarrollo de la aplicación, revisar los entregables del Sprint 1 y definir las tareas pendientes para el Sprint 2.

### Temas tratados

- Revisión de las pantallas Login, Home y Agenda implementadas en Expo.
- Avance en la conexión con Firebase (base de datos y autenticación).
- Ajustes de diseño según retroalimentación del docente guía.
- Identificación de pequeños bugs en la navegación entre pantallas.

### Acuerdos y compromisos

- Corregir errores visuales antes del siguiente sprint.
- Implementar la funcionalidad completa de formulario de ingreso de vehículos.
- Generar pruebas unitarias básicas y validar integración con Firestore.

### Conclusiones

El equipo muestra avances significativos. Se mantiene el cronograma y se observa buena coordinación entre roles.

### Firmas

__________________________     __________________________     
Nicolás León                         Benjamín Bravo

## Acta N°3 – Reunión de Cierre del Proyecto

Fecha: 30 de Octubre de 2025
Lugar: Reunión presencial - Sede Plaza Oeste
Duración: 1 hora 30 minutos

### Objetivo de la reunión

Evaluar los resultados finales del proyecto, validar entregables y planificar la presentación final del Capstone.

### Temas tratados

- Revisión final de funcionalidades: Login, Home, Agenda, Formulario, Detalle de vehículo.
- Validación de conexión estable con Firebase.
- Generación de reporte final y documentación técnica.
- Preparación de presentación y defensa del proyecto.

### Acuerdos y compromisos

- Nicolás: realizar respaldo en Firestore, Consolidar documentación final (manual de usuario y técnico).
- Benjamín: Ajustar detalles visuales y probar la app en diferentes dispositivos, Exportar base de datos

### Conclusiones

El proyecto se considera exitoso, cumpliendo con los objetivos planteados. La aplicación fue validada correctamente y lista para su presentación final.

### Firmas

__________________________     __________________________   
Nicolás León                         Benjamín Bravo