# Sprint Backlogs - App de Gestión de Vehículos PepsiCo

Integrantes del equipo: Nicolás León, Benjamín Bravo

## Sprint 1 – Planificación y Diseño (Semanas 1-2)

Objetivo: Establecer la base del proyecto, definir estructura, diseño y entorno de desarrollo.

| Historia / Tarea | Descripción | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Configurar entorno de desarrollo con Expo y VS Code | Nicolas | Alta | Completado |
| HU-02 | Diseñar mockups y estructura de pantallas principales | Benjamín | Alta | Completado |
| HU-03 | Crear repositorio GitHub y estructura de carpetas | Nicolás | Alta | Completado |

## Sprint 2 – Desarrollo Principal (Semanas 3-6)

Objetivo: Implementar funcionalidades clave y conexión con Firebase.

| Historia / Tarea | Descripción | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | Desarrollar pantallas Login, Home y Agenda | Benjamín | Alta | Completado |
| HU-05 | Conectar aplicación con Firebase Firestore | Benjamin | Alta | En progreso |
| HU-06 | Implementar navegación entre pantallas y manejo de estados | Nicolás | Media | Completado |

## Sprint 3 – Pruebas y Entrega Final (Semanas 7-10)

Objetivo: Realizar pruebas funcionales, corrección de errores y entrega final.

| Historia / Tarea | Descripción | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Pruebas funcionales en dispositivos Android | Benjamín | Alta | Completado |
| HU-08 | Documentación final del proyecto y manual de usuario | Nicolás | Alta | Completado |
| HU-09 | Optimización de conexión con Firebase y respaldo de datos | Benjamin | Media | Completado |