# Plan de Proyecto según Metodología Scrum

Scrum fue elegido como marco de trabajo gracias a su flexibilidad, iteración continua y enfoque colaborativo. El proyecto se dividió en fases alineadas a los requerimientos del Capstone.

Fase 1: Definición

- Análisis inicial del problema de comunicación interna.

- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Creación de mockups base, estructura de navegación y arquitectura inicial.

- Elaboración de historias de usuario.

- Definición del Product Backlog.

- Establecimiento de roles del equipo.

Fase 2: Desarrollo

- Construcción de la estructura principal del sitio.

- Implementación del diseño responsivo (HTML, CSS, JS).

- Desarrollo del backend básico en Django (si corresponde).

- Configuración del modelo de datos y uso del ORM.

- Creación de vistas, templates y rutas.

- Revisión continua con Sprints y entrega incremental.

- Ajustes según retroalimentación del equipo y supervisor.

Fase 3: Validación

- Pruebas internas y ajustes finales.

- Validación del contenido, accesibilidad y navegación.

- Corrección de errores detectados en el sprint final.

- Preparación de la presentación final y documentación completa del proyecto.

- Entrega del informe y demostración del sistema.

Artefactos utilizados

- Product Backlog

- Sprint Backlog

- Historias de Usuario

- Mockups

- Diagramas (actividades, casos de uso, clases, modelo de datos)

- Actas de reunión

- Código en repositorio GitHub

Roles del equipo

- Nicolás León: Director del Proyecto & Especialista en Requerimientos / UX.

- Benjamín Bravo: Líder de Desarrollo de Software.