# Acta de Reuniones App Pepsico.

Integrantes del equipo: Nicolás León, Benjamín Bravo

Acta N°1 – Reunión Inicial del Proyecto

- Fecha: 10 de septiembre de 2025

- Lugar: Reunión virtual por Microsoft Teams

- Duración: 1 hora

- Objetivo de la reunión: Dar inicio formal al proyecto 'App de Gestión de Vehículos PepsiCo', definiendo objetivos generales, alcance, roles del equipo y metodología de trabajo.

| Sección | Contenido Adaptado |
| --- | --- |
| Temas tratados | * Revisión del documento de definición del proyecto APT. Asignación de roles: Nicolás (Líder de Proyecto, Backend - Django/Python), Benjamín (Desarrollo Frontend, Base de Datos - SQL Lite). Selección de herramientas: Django, Python, SQL Lite (Adaptación de tecnologías). Confirmación de metodología Scrum y estructura de sprints8. |
| Acuerdos y compromisos | Configurar el entorno de desarrollo Django/Python. (Adaptación de "Crear repositorio GitHub) . Diseñar mockups y estructura de carpetas. Realizar levantamiento inicial de requerimientos y flujos de usuario. |
| Conclusiones | Se establece una planificación de 3 sprints de dos semanas cada uno. |

Acta N°2 – Reunión de Avance del Proyecto

- Fecha: 8 de octubre de 2025

- Lugar: Reunión virtual por Microsoft Teams

- Duración: 1 hora

- Objetivo de la reunión: Evaluar el avance del desarrollo de la aplicación, revisar los entregables del Sprint 1 y definir las tareas pendientes para el Sprint 2.

| Sección | Contenido Adaptado |
| --- | --- |
| Temas tratados | Revisión de las pantallas Login, Home y Agenda implementadas. Avance en la conexión con la base de datos SQL Lite (a través de Django). (Adaptación de "Conexión con Firebase") .Ajustes de diseño según retroalimentación del docente guía. Identificación de pequeños bugs en la navegación entre pantallas. |
| Acuerdos y compromisos | Corregir errores visuales antes del siguiente sprint. Implementar la funcionalidad completa de formulario de ingreso de vehículos. Generar pruebas unitarias básicas y validar integración con SQL Lite. (Adaptación de "validar integración con Firestore") . |
| Conclusiones | El equipo muestra avances significativos. Se mantiene el cronograma y se observa buena coordinación entre roles. |

Acta N°3 – Reunión de Cierre del Proyecto

- Fecha: 3 de Noviembre de 2025

- Lugar: Reunión presencial - Sede Plaza Oeste

- Duración: 1 hora 30 minutos

- Objetivo de la reunión: Evaluar los resultados finales del proyecto, validar entregables y planificar la presentación final del Capstone.

| Sección | Contenido Adaptado |
| --- | --- |
| Temas tratados | Revisión final de funcionalidades: Login, Home, Agenda, Formulario, Detalle de vehículo. Validación de conexión estable con SQL Lite a través de Django (Adaptación de "conexión estable con Firebase") Generación de reporte final y documentación técnica. Preparación de presentación y defensa del proyecto. |
| Acuerdos y compromisos | Nicolás: realizar respaldo de la base de datos SQL Lite (Adaptación de "respaldo en Firestore"), consolidar documentación final (manual de usuario y técnico)33. * Benjamín: Ajustar detalles visuales y probar la app en diferentes dispositivos, Exportar base de datos. |
| Conclusiones | El proyecto se considera exitoso, cumpliendo con los objetivos planteados. La aplicación fue validada correctamente y lista para su presentación final. |