# Sprint Backlogs – App Pepsico

Integrantes del equipo: Nicolás León, Benjamín Bravo

Sprint 1 – Planificación y Diseño (Semanas 1-2)

Objetivo: Establecer la base del proyecto, definir estructura, diseño y entorno de desarrollo.

| Historia / Tarea | Descripción Adaptada | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 (Adaptado) | Configurar entorno de desarrollo con Django y Python. | Nicolás | Alta | Completado |
| HU-02 | Diseñar mockups y estructura de pantallas principales. | Benjamín | Alta | Completado |
| HU-03 (Adaptado) | Crear estructura de carpetas de proyecto. | Nicolás | Alta | Completado |

Sprint 2 – Desarrollo Principal (Semanas 3-6)

Objetivo: Implementar funcionalidades clave y conexión con la base de datos.

| Historia / Tarea | Descripción Adaptada | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | Desarrollar pantallas Login, Home y Agenda (Frontend). | Benjamín | Alta | Completado |
| HU-05 (Adaptado) | Conectar aplicación con la base de datos SQL Lite (a través de Django). | Benjamín | Alta | En progreso |
| HU-06 | Implementar navegación entre pantallas y manejo de estados. | Nicolás | Media | Completado |

Sprint 3 – Pruebas y Entrega Final (Semanas 7-10)

Objetivo: Realizar pruebas funcionales, corrección de errores y entrega final.

| Historia / Tarea | Descripción Adaptada | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Pruebas funcionales en dispositivos. | Benjamín | Alta | Completado |
| HU-08 | Documentación final del proyecto y manual de usuario. | Nicolás | Alta | Completado |
| HU-09 (Adaptado) | Optimización de la base de datos SQL Lite y respaldo de datos. | Benjamín | Media | Completado |